附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 南洋河河源区修复与保护工程前期可行性研究报告编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市水务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 |  | 49.95 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 |  | 49.95 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制南洋河河源区修复与保护工程前期可行性研究报告 |  |  |  |  |  |  | 编制完成南洋河河源区修复与保护工程前期可行性研究报告 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：提交报告份数 |  |  | ≥5份 | 5份 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：初步验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目完成及时率 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目总成本控制 |  |  | ≤50万 | 49.95万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：相关单位满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年初申请该项目预算资金50万元，批复该项目预算资金50万元。项目于2021年7月19日按照法定程序进行了竞争性磋商，成交金额49.95万元，实际拨付49.95万元，拨付进度100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 按期编制完成南洋河河源区修复与保护工程前期可行性研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 相关单位满意度100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 项目实施单位成立项目组，由项目负责人统一安排人员，按期编制完成南洋河河源区修复与保护工程前期可行性研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 项目缺乏系统的绩效自评表管理机制，缺乏项目的整体性绩效把控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无建立健全绩效自评管理机制；对项目整体绩效进行把控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |