|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大同市现代渔业示范基地维修改造升级项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市农业农村局 | | | | | | 实施单位 | | 大同市现代农业发展中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 100 | 100 | | 37.94 | | 10 | | 37.9% | | 3.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 70 | 70 | | 37.94 | | — | | 54.2% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 温室大棚维修工程 | | | | | | | 实际完成温室大棚工程工程量80% | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：工程量 | | | 完成 | 80% | 60 | | 48 | | 1.资金拨付迟缓；2.天气寒冷，无法施工。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：合格 | | | 是否 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：按时 | | | 是否 | 否 | 5 | | 0 | | 1.资金拨付迟缓；2.天气寒冷，无法施工。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：70 | | | 70 | 37.94 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：示范作用 | | | 强弱 | 强 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：是否满意 | | | 是否 | 是 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 83 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目年初预算100万元，财政实际拨付70万元，由于预算资金到位迟缓，冬季天气寒冷无法施工，项目完成工程量80%,按照基本建设资金拨付规定，只能拨付给施工单位资金60%。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 经项目单位和监理单位验收，所建工程合格。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 该项目在全市渔业方面具有示范带动作用。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 所建工程满意。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 1.成立项目领导组和实施组，加强了对项目的组织实施。2.认真编制招标控制价。3.按规定执行项目招投标。4.加强项目监理。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 1.财政预算资金到位迟缓。2.冬季天气寒冷无法施工。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 1.尽早拨付项目资金。2.抓紧施工进度。 | | | | | | | | | | |