| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： 大同市土地储备交易中心 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 土地变更调查与遥感监测工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市规划和自然资源局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市土地储备交易中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 9 | 9 |  | 3.64284 |  | 10 |  | 40.48% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 9 | 9 |  | 3.64284 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此项目为本单位日常工作，用于日常业务活动方面的经常性开支，包含办公费，差旅费、车辆运行维护费等 |  |  |  |  |  |  | 预算执行率40.48% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：购置工具书 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：资金运用的标准化 |  |  | 达到标准值 | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：年度更新 |  |  | 1-12月按时更新 | 1-12月按时 | 20 |  | 20 |  | 原因：第三次国土调查工作结束，验收已经完成，待下一步心得变更调查工作开展后继续。 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：推动全市土地集约节约利用 |  |  | 有效推动 | 推动 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：数据的现势性 |  |  | 有效推动 | 推动 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：推动可持续发展 |  |  | 有效推动 | 推动 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：用户满意度 |  |  | 》99% | 98% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实施按照年度目标执行，预算资金执行了40.48%，因事业单位机构改革和疫情原因。 |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程实施标准化，工程完成及时 |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为全市年度土地利用现状调查变更提供技术支撑。 |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人民群众满意度得到提高 |  |
|  | 主要经验做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格按照预算法和年度目标绩效执行。 |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目执行进度不够及时，主要是事业单位机构改革和疫情原因。 |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格按照项目既定目标执行，加强内部管理制度。 |  |