附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | X航空器维修用飞机采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 山西通用航空职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1200 | 600 |  | 600 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1200 | 600 |  | 600 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高我院通用航空器维修专业教学质量，加强学院学生技术技能和实践能力，完善专业实训基础设施设备条件 |  |  |  |  |  |  | 完成航空器维修飞机购置，实训条件大幅提高，学生技术实践能力增强 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 航空器维修飞机购置数量（个） |  |  | =1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 航空器维修用飞机合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 2020 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 目标成本额（万元） |  |  | ≤1200 | 600 | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 提高职业学校办学条件 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 930. |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 提高了我院的教学质量，使航空器维修专业教学实现从理论到实践的跨越，为我院职业技能培训提供强有力的实践平台，努力打造国内一流航空器维修专业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 改善办学条件，提高教育教学水平，加强学校教学实训工作硬件保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 办学条件大幅提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 普遍得到学校师生的认可和满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 我院为高等职业院校，注重学生职业技能培训。购置教学用大飞机，可以满足学院航空器维修专业实训实操需求，有助于学生真正掌握动手能力和专业技术，为我市我省乃至全国输送高质量通用航空技术人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于项目金额较大，项目资金并未全部拨付，支付进度为50%，产生应付欠款600万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 下年度将会继续向财政申请项目资金，用于支付项目欠款，望财政继续予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |