附件1

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： （2021 年度）
项目名称	大同市党纪教育基地新建陪护楼项目
主管部门	大同市住房和城乡建设局	实施单位	大同市住房和城乡建设局
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1018.85	1018.85	1018.85	10	100%	10
其中：当年财政拨款	1018.85	1018.85	1018.85	—	100%	—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
按完成党纪教育基地新建陪护楼项目精装修工程	按期完成
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：完成室内精装修工程建筑面积	14480.8㎡	14480.8㎡	20	20	无
指标2：
……
质量指标	指标1：室内精装修工程质量合格	合格	合格	20	20	无
指标2
……
时效指标	指标1：根据进度计划按时完成	半年	半年	10	10	无
指标2：
……
成本指标	指标1：按进度拨付	1018.85万	1018.85万	10	9	无
指标2：
……
效益指标	经济效益

指标	指标1：
指标2：
……
社会效益

指标	指标1：确保按期交工，以尽快缓解党纪教育基地人员办公及住宿压力	确保	确保	20	19	无
指标2：
……

生态效益

指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	指标1：
指标2：
……
满意度

指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	90%	20	19	无
指标2：
……
总分	100	97
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年党纪教育基地新建陪护楼项目，完成包括新建陪护楼精装修工程及剩余各项工程，完成全年预算投资。总体上工程进度满足要求。
产出情况及分析	全年支出工程一二类费用包括建筑工程费用、甲供设备费用、工程监理费用、设计费用、家具等物品采购费用等内容。
效益情况及分析	党纪教育基地，是深入开展反腐倡廉宣传教育的重要阵地、 探索创新教育方式方法和先进经验的重要渠道，加强廉政文化建设是我们党代表最广大人民利益的具体体现。当前，我市反腐败斗争形式依然严峻复杂，随着监察体制改革的不断深化，监督审查调查工作越来越繁重，确保安全的刚性要求也越来越严格，但市党纪教育基地建于监察体制改革前，未能考虑留置任务增长的变化，现有陪护楼无法满足工作需要，严重制约了纪检监察职能的发挥，严重影响了执纪执法安全，故建设大同市党纪教育基地新建陪护楼项目有着十分重要的意义。
满意度情况及分析	工程进度满足要求，工程质量达到合格标准，业主较为满意。
主要经验做法	在工程图纸及方案设计阶段，及时同业主沟通对接，确保建筑为人服务的理念得以实现。在工程实施过程中，加强细部节点设计及施工管控，做到精益求精。提前做好材料预选，方案及时审批，交底到位，确保工程安全、质量、进度。
项目管理中存在的

主要问题及原因分析	需加强图纸审核及施工管理，避免因图纸设计疏漏导致出现施工返工的情况。
下一步改进措施及

管理建议	加强图纸管理、积极推进工程图纸消防审核，加强现场管理，严格把好工程质量关，尽快组织完成竣工验收。