附件1

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| 填列单位:大同市安居工程建设保障中心（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 惠安新居公租房屋面防水维修费 |
| 主管部门 | 大同市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 大同市安居工程建设保障中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 7.8 | 7.8 | 6.36 | 10 | 82% | 8.2 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 7.8 | 7.8 | 6.36 | — | 82% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 惠安新居公租房屋面防水维修所需经费 | 按合同和实际进度支付 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修缮工程量 | 2700平米 | 2700平方米 | 20 | 20 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：修缮验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：修缮工程时间 | 半个月 | 半个月 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：单位修缮成本 | 6.36 | 6.36 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善人群受益度 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.2 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年度预算7.8万元,按照第三方评审机构的审定值支付进度款6.36万元 |
|  |  | 产出情况及分析 | 修缮工程量2700平米,支付进度款6.36万元. |
|  |  | 效益情况及分析 | 维修后屋面防水良好社会效益明显 |
|  |  | 满意度情况及分析 | 公租房住户满意 |
|  | 主要经验做法 | 按照合同执行 |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | 无 |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 | 无 |