附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位:大同市安居工程建设保障中心（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 惠安新居公租房屋面防水维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市安居工程建设保障中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 7.8 | 7.8 |  | 6.36 |  | 10 |  | 82% |  | 8.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7.8 | 7.8 |  | 6.36 |  | — |  | 82% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 惠安新居公租房屋面防水维修所需经费 |  |  |  |  |  |  | 按合同和实际进度支付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：修缮工程量 |  |  | 2700平米 | 2700平方米 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：修缮验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：修缮工程时间 |  |  | 半个月 | 半个月 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：单位修缮成本 |  |  | 6.36 | 6.36 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：改善人群受益度 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：受益人群满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.2 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年度预算7.8万元,按照第三方评审机构的审定值支付进度款6.36万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 修缮工程量2700平米,支付进度款6.36万元. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 维修后屋面防水良好社会效益明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 公租房住户满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 按照合同执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |