附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大同市餐厨垃圾处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 大同市城市管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市驰奈能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1277.5 | 1277.5 |  | 1277.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1277.5 | 1277.5 |  | 1277.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时拨付餐厨垃圾处理费1277.5万元 |  |  |  |  |  |  | 按时全额拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 |  | 数量指标 | 指标1：日处理垃圾量 |  |  | 100吨 | 100吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：合格 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：项目期限 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：处理费单价 |  |  | =350元/吨 | =350元/吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：防止地沟油、垃圾猪回流餐桌，防止餐厨垃圾污染环境，保证全市餐饮安全 |  |  | 实现餐厨垃圾无害化处理资源化利用 | 实现 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态环境影响 |  |  | 节能减排 | 实现 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人居环境影响 |  |  | 长期改善 | 改善 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：受众群体满意度 |  |  | 100% | 99% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 |  | 依照工作计划有序进行，严格按照项目特许经营权协议书要求， 在特许经营期内，按项目设计处理能力100吨/日计算，收运与处置费用每吨叁佰伍拾（350.00）元，每月向实施单位支付费用（350元*100吨*日历天数），每年（按正常年365天计算）补贴费用；在每个运营月结束后五个工作日内，大同市驰奈能源科技有限公司向项目主管单位提交本月运营情况，主管单位综合每月监管考核情况在5个工作日内，向财政部门提交“财政直接支付”申请，上报财政局国库支付中心，由财政部门直接支付实施单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出情况及分析 |  | 2021年全年收运、处置餐厨垃圾34815.9吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益情况及分析 |  | 实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化，同时减少餐厨垃圾的填埋量，节省土地资源，且生产出可再生能源油脂等。 1. 对合同区域产生的餐厨垃圾收运能力达到90%以上。 - 实现收运餐厨垃圾资源化、无害化处理100%，有效解决餐厨废弃物对居民健康构成的危害问题。 - 减少地沟油及垃圾猪回流餐桌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度情况及分析 |  | 1.政府监管部门对项目实施情况基本满意。 2.餐饮服务单位对收运餐厨垃圾情况基本满意。 3.市民对该项目实施情况基本满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 主要收集并处理大同市城市规划区域范围内产生的餐厨废弃物，以实现大同市餐厨垃圾的规范化处理，且生产出可再生能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。针对餐厨废弃物的处置，大同市政府在政策和资金等方面给予支撑与保障，从根本上解决餐厨废弃物造成的环境污染、食品安全以及对居民健康构成的危害问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 1.餐厨垃圾资源化产品利用率较低。餐厨垃圾资源化处理产品主要为油脂、有机肥以及沼气。除了油脂可以定点外销构成项目单位的具体收入，有机肥截止目前没有取得肥料证不能进入市场销售。沼气用于自备发电，由于处于技改阶段，产气量相对不足。 2.收运人员服务水平及服务意识有待提高。由于餐厨垃圾收运行业准入门槛较低，收运人员年龄偏大，服务意识及水平有待提高。 3.加强餐饮企业监管。部分餐饮企业尚未认识到餐厨垃圾对食品健康及城市环境的危害，私自将废弃油脂出售或将餐厨废水直排城市下水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 1.提高餐厨垃圾资源化产品利用率。不断吸取国内外餐厨废弃物处理先进经验，通过科技创新，实验探索黑水虻养殖及有机酸土壤调理剂技术成果的转化应用，延伸企业产业链，加快申请肥料证；通过设备提标技术改造提高产气量，以降低企业生产成本。 2.提高收运人员服务水平及服务意识。通过宣传和培训加强收运人员工作责任心和工作主动性；通过开展技能、安全培训等，提高收运人员的操作技能和职业道德水平；在工作中做到文明服务，树立良好的窗口单位形象。 3.强化餐饮企业监管。采用密闭式专业餐厨垃圾运输车辆，统一对我市餐厨垃圾产生点实行规范的收集、清运；对餐饮企业宣讲《大同市餐厨废弃物管理条例》、签订《餐厨垃圾收运协议》；媒体向市民宣传垃圾分类知识、“地沟油”、“泔水猪”的危害等等健康知识；政府相关职能部门，对餐饮单位私自出售废弃油脂、不按规定设置油水分离器或隔油池等污染防治设施进行监管与查处。通过广泛深入宣传，形成餐饮企业人员人人须知，提高餐饮企业觉悟和社会责任感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |