附件1

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| 填列单位（公章）： （2021 年度） |
| 项目名称 | 大同市恒安新区生活污水处理厂项目 |
| 主管部门 | 大同市城市管理局 | 实施单位 | 大同市御水生态环境治理有限公司 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 3156 | 3156 | 2683 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 3156 | 3156 | 2683 | — | 100% | — |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 本项目运营维护期间，项目公司按标准处理收集到的环城高速东侧的同煤规划搬迁安置区(恒安新区)为主的范围内居民污水，并按标准生产再生生活用水，改善居民生活条件和质量，增加劳动就业，为自然生态可持续发展带来有利影响 | 对收集的污水全处理，改善了周边居民生活环境，改善了甘河河道水质，新增就业，为我市生态可持续发展带来有利影响。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：污水处理量 | 925.24万m³ | 995.9万m³ | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：出水水质达标率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 指标2：污泥含水率达到80%的达标率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时对收集到的污水进行处理，同时对所产生的污泥进行泥污脱水处理； | 及时 | 及时 | 20 | 18 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：处理费单价 | 3.411元/m³ | 3.411元/m³ | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济影响 | 项目公司在运营过程中不对区域经济造成破坏，未发生负面事件。 | 未发生负面事件，未造成经济破坏 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：新增就业 | 提供基层岗位超过20个 | 20个就业岗位 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：重大诉讼 | 不发生有效诉讼 | 未发生 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：公共舆情与群体性事件 指标3：公共舆情与群体性事件 | 不发生有效举报或投诉 | 未发生 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：改善水环境质量 | 能够切实消减排入河流的污染物总量。 | 消减生活污水中的污染物 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：发展可持续性 | 运营项目发展规划、管理制度完善；运营维护机制健全有效 | 已制定完善相关制度 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：当地居民满意程度 | 经抽样调查周边居民满意率80%以上 | 满意率80%以上 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：政府满意程度 | 实施机构对项目公司运营情况满意程度 | 满意 | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：公众投诉 | 项目运营期间未发生公众有效投诉 | 未发生 | 2 | 2 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目运行成本2683万元，项目预算可覆盖项目运行成本。 |
|  |  | 产出情况及分析 | 2021年共处理污水995.9万m3 |
|  |  | 效益情况及分析 | 项目本身实现资源整合，提升居民生活条件和质量；提高大同市城市建设与管理水平，改善甘河水体功能，改善生态环境，实现可持续性发展，带来间接经济效益。 |
|  |  | 满意度情况及分析 | 政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本运营期间相关工作的满意 |
|  | 主要经验做法 | 分析进水水质,把控外加药剂的投加 加强成本管理 加强各种制度的完善 |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | 管理制度有部分缺失 成本分析不是太完善 |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 | 1完善管理制度 2.加强成本管理,成本分析更加完善 |